دراسة أولية

مشروع إنتاج البلاط الأسمنتي المعشق (Interlock Tiles)

الموقع المقترح: عمان

إعداد

مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة"

2003

# المحتويات

#### ملخص المشروع

#### المقدمة

102 وصف المشروع

202 مبررات واهداف المشروع

###### 302 الموقع العام للمشروع

#### دراسة السوق

##### 103 وصف المنتج

203  الطلب الحالي

303  الطلب المتوقع

##### 403  الطاقة الإنتاجية للمشروع والمبيعات المقترحة

503 المنافسة وأسعار البيع

603 الإيرادات المتوقعة

#### الدراسة الفنية

104 موقع المشروع

204 البناء

304 عملية التصنيع

404 المعدات والآلات

504 الأثاث والتجهيزات

604 السيارات

704 القوى العاملة

804 المواد الأولية

904 الخدمات الضرورية

4. 10 برنامج تنفيذ المشروع

#### الدراسة المالية

##### 105 تكاليف التشغيل السنوية

205 رأس المال العامل

305 نفقات التأسيس وما قبل التشغيل

405تكاليف المشروع

505 وسائل التمويل

605 الفرضيات المالية

705 الخلاصة

5. 8 الملاحق المالية

| ملخص المشروع |
| --- |
| إنتاج البلاط الإسمنتي المعشق Interlock Tiles | اسم المشروع |
| عمان | موقع المشروع المقترح |
| بلاط إسمنتي معشق | منتجات المشروع |
| 13 شخص | الأيدي العاملة |
| 211.100 دينار | الاستثمار الكلي |
| 119.585 | صافي القيمة الحالية NPV |
| 28.2% | معدل العائد الداخلي |
| 1.6 | القيمة الحالية للإيرادات على الاستثمار |
| 4 سنوات | فترة الاسترداد |

## 2. 1 وصف المشروع

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مصنع لإنتاج البلاط الإسمنتي المعشق (Interlock Tiles)، ويستخدم هذا البلاط في تبليط الساحات العامة والأرصفة والحدائق ومداخل المنازل ومواقف السيارات، ويمكن إنتاج هذا البلاط بالأشكال والألوان التي يطلبها السوق وذك بتغير القوالب والمواد الملونة المستعملة.

تم البدء باستخدام هذا النوع من البلاط في الأردن حديثاً، ويمتاز بمظهر جمالي ويمكن استخدامه لغايات عمليات ديكور الأرصفة والساحات. كما يمتاز بمتانته ومقاومته للعوامل الطبيعية ويتحمل أثقال كبيرة بعكس البلاط العادي، مما يزيد من عمره الافتراضي كما يمكن صيانته بسهولة بدون أن يتم إزالته كما في البلاط العادي. كما أن هنالك فرصة لتصدير هذا البلاط لبعض الدول العربية المجاورة، إضافة إلى أن هنالك إقبالا متزايدا على استخدام هذا البلاط كبديل لبلاط الأرصفة التقليدي.

#### 2 مبررات وأهداف المشروع

- هنالك طلب كبير على هذا النوع من البلاط للمزايا التي يتمتع بها والتي سبق ذكرها أعلاه.

- سعر هذا البلاط مناسب مقارنة بأسعار البلاط العادي المعروف.

- يتوقع أن يزداد الطلب على هذا النوع من البلاط، إذ أن معظم المشاريع المستقبلية لأمانة عمان الكبرى وبعض بلديات المدن الرئيسة ستعتمد هذا النوع من البلاط لغايات إنشاء جزء كبير من الأرصفة والساحات العامة.

- يعتبر المشروع فرصة استثمارية جيدة كما يوفر عدد من فرص العمل الجديدة.

-تحسين الوضع الاقتصادي لصاحب / أصحاب المشروع.

## الموقع العام للمشروع

إن معظم مناطق المملكة المرخصة لغايات الاستعمال الصناعي مناسبة لإقامة هذا المشروع، ولكن يفضل اقامته ضمن المناطق القريبة من عمان والمرخصة لغايات استعمال الصناعات الخفيفة، حيث أن الطلب الأكبر يتوقع أن يكون في العاصمة عمان وضواحيها وخاصة من قبل أمانة عمان الكبرى، كما أن توسط العاصمة للمملكة يسهل النقل للمناطق الأخرى في المملكة.

#### 1 وصف المنتج

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج البلاط الإسمنتي المعشق Interlock Tiles المصنع من الاسمنت والحصمة المنوعة (والكوارتس والرمل ألسيلي وصخور البازلت) ، والمواد الملونة وجميع هذه المواد متوفرة في السوق المحلي.

يمكن إنتاج هذا البلاط بأشكال مختلفة مما يمكن من استخدامه كديكور للساحات العامة والأرصفة ومواقف السيارات وخاصة للفنادق والمطاعم والمشاريع السياحية مما يعطي منظر جماليا للموقع.

3.  2 الطلب الحالي

يتم تغطية حاجة السوق المحلي من مختلف أنواع البلاط المستخدم لتبليط الأرصفة والساحات العامة وغيرها بشكل عام عن طريق الإنتاج المحلي. يوجد في الأردن عدداً كبيراً من مصانع ومعامل البلاط تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف أنواع البلاط العادي. أما بالنسبة للبلاط المعشق موضوع البحث فهناك شركتان تقومان بإنتاجه هما:

- مؤسسة هاشم خير وطاقتها الإنتاجية 240.000 م2.

- شركة الباطون الجاهز ( العلمي) وطاقتها الإنتاجية 300.000م2.

أي أن مجموع الطاقة الإنتاجية المتاحة حالياً  تبلغ 540.000م2. وتعمل هذه المصانع في بعض الأحيان أكثر من وردية واحدة في اليوم.

ولكثرة المصانع والمعامل التي تقوم حالياً بإنتاج البلاط العادي بمختلف أنواعه واستخداماته بما فيه بلاط الأرصفة التقليدي. فانه يصعب الوصول إلى تقدير دقيق  لحجم الطلب المحلي على بلاط الأرصفة التقليدي والبلاط المعشق، إلا انه وباستعراض المشاريع المستقبلية لأمانة عمان الكبرى وتوجهات بعض بلديات المدن الرئيسة ، فانه يمكن إعطاء صورة عن الطلب المتوقع على البلاط موضوع البحث وعلى النحو التالي:

- المشاريع المستقبلية لأمانة عمان الكبرى للفترة (2003-2006):

- إنشاء مدينة سكنية شرق عمان وما يتبع ذلك من إنشاء ساحات وأرصفة وأسوار…الخ.

- استكمال شوارع وطرق رئيسية وفرعية في كافة المناطق والأحياء بطول حوالي (16.5) كم.

- إعادة تأهيل الأرصفة الحالية وإنشاء أرصفة جديدة.

- إنشاء أنفاق وتقاطعات مختلفة عدد (11).

- استكمال حدائق الحسين وإنشاء حديقة الملك عبد الله الثاني في بسمان بمساحة 750 دونم.

- إنشاء شارع سياحي وسط العاصمة وتطوير مركز رغدان لانطلاق وسائط النقل.

وهنالك مشاريع أخرى متعددة، وقد تم تقدير مساحة الأرصفة والساحات اللازمة لهذه المشاريع   بحوالي(4.5) مليون م2، وهناك توجه عام لاستعمال البلاط المعشق في عدد كبير من هذه المشاريع.

هذا وقد أفاد مدير المشاريع في أمانة عمان الكبرى انه سيتم رصد مبلغ (2) مليون دينار سنوياً ضمن مشاريع الأمانة لغايات إنشاء الساحات والأرصفة والأسوار والأدراج… الخ.

ب - المشروع الممول من الحكومة اليابانية لتطوير وسط مدينة السلط الأثري والسياحي بكلفة حوالي 18 مليون دولار. وقد أفاد مدير الأشغال في بلدية السلط أن هنالك توجه لاستعمال البلاط المعشق في تبليط الشوارع والساحات والأرصفة، وذلك لإضفاء منظر جمالي للموقع.

ج- هنالك توجه لدى بعض البلديات الأخرى مثل اربد والزرقاء لاستعمال هذا البلاط في بعض المواقع.

د- يضاف لما سبق استعمالات القطاع الخاص وخاصة المشاريع السياحية من فنادق ومطاعم ولغايات الإسكان وكذلك الأبنية السكنية.

لما سبق يتوقع أن يكون للبلاط موضوع البحث حجم استعمال كبير من خلال المشاريع أعلاه.

#### 3 الطلب المتوقع :-

يصعب تقدير حجم الطلب المتوقع على البلاط المعشق إذ أن هنالك بدائل أخرى لهذا النوع من البلاط. ولكن وكما سبق ذكره فإن هنالك توجه لدى عدد كبير من الجهات سواء العامة أو الخاصة لاستعمال البلاط المعشق في المشاريع المختلفة من أرصفة وساحات عامة أو المشاريع السياحية و الإنشائية بشكل عام. ولدى الاستفسار من أصحاب المصانع التي تقوم بإنتاج البلاط المعشق، فقد تبين أن هنالك طلب كبير على هذا النوع من البلاط وان هنالك زيادة مستمرة يوماً بعد يوم على طلب هذا النوع من البلاط من مختلف الجهات، سواء للمشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع العام أو تلك التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص. كما أن المعلومات تشير إلى توجه بعض أصحاب المصانع القائمة التي تقوم بإنتاج البلاط العادي للأرصفة بالتحول لانتاج البلاط المعشق.

3. 4  الطاقة الإنتاجية للمشروع والمبيعات المتوقعة

قدرت الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع  بحوالي (144.000) متر مربع على أساس وردية عمل واحدة 8 ساعات عمل يوم و300 يوم في السنة. تم افتراض أن المشروع سيبدأ الإنتاج في السنة الأولى بطاقة إنتاجية تعادل 50% وسيزداد حجم الإنتاج بنسبة 5 % سنوياً. يبين الجدول رقم (1) حجم إنتاج المشروع المتوقع للسنوات الخمسة القادمة:

جدول رقم (1)

كميات الإنتاج المتوقعة

| كميات الإنتاج (م2) | نسبة الطاقة المستغلة | السنة |
| --- | --- | --- |
| 72.000 | 50.0 % | الأولى |
| 75.600 | 52.5 % | الثانية |
| 79.380 | 55.1 % | الثالثة |
| 83.350 | 57.8 % | الرابعة |
| 87.520 | 60.7 % | الخامسة |

- المنافسة وأسعار البيع

تأتي المنافسة للمشروع من الإنتاج المحلي للبلاط المعشق من قبل المصانع القائمة حالياً ومن البلاط العادي ( التقليدي) المستعمل في تبليط الأرصفة والساحات0 إلا أن التوجه كما سبق القول لمعظم القطاعات سواء العامة أو الخاصة لاستعمال البلاط المعشق في مختلف المشاريع0 يتوقع أن يتمكن المشروع من بيع إنتاجه بدون أن يواجه أية صعوبات كما أن عدد المصانع التي تقوم بالإنتاج حالياً مصنعان فقط وان هنالك طلب متزايد على هذا النوع من البلاط.

أما من حيث أسعار البيع فإنها تتراوح بين 4.0 – 5.50 دينار تبعا للشكل والحجم واللون. ولأغراض هذه الدراسة ، فقد افترض أن معدل أسعار البيع ستكون بواقع 4 دنانير للمتر المربع.

603  الإيرادات المتوقعة للمشروع

يوضح الجدول رقم (2) الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها على أساس سعر البيع المتوقع ونسبة الطاقة المستغلة.

جدول رقم (2)

الإيرادات المتوقعة

| الإيرادات المتوقعة / دينار | كمية الإنتاج (م2) | السنة |
| --- | --- | --- |
| 288.000 | 72.000 | الأولى |
| 302.400 | 75.600 | الثانية |
| 317.520 | 79.380 | الثالثة |
| 333.400 | 83.350 | الرابعة |
| 350.70 | 78.520 | الخامسة |

104    موقع المشروع

يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان وضمن المناطق الصناعية ، حيث تتوفر كافة الخدمات الضرورية بالإضافة إلى قربه من السوق الرئيس المستهدف وسهولة نقل الإنتاج الى باقي المحافظات عند الحاجة.

ولأغراض خفض تكاليف المشروع، فقد افترض إقامة المشروع ضمن ارض مستأجرة (5 دونمات تقريبا). قدرت أجرتها السنوية بمبلغ 10.000 دينار.

#### 2 البناء

#### تتألف أبنية المشروع مما يلي :

بناء المصنع : وهو مبنى حديدي (هنجر) بمساحة 540 م2 وارتفاع جانبي 6 أمتار وأرضية من الخرسانة والسقف من ألواح الصاج المضلعة.

مبنى الإدارة : وهو بناء إسمنتي بمساحة 100 م2 ويوفر المكاتب للإدارة وجناح بسيط لعرض المنتجات بالإضافة الى خدمات العمال.

أخرى : وتشمل قواطع إسمنتية (خانات) للمواد الأولية بمسطح إجمالي 250 م2 تقريبا ، بالإضافة إلى ساحات معبدة وأسوار وبوابات خارجية.

يبين الجدول رقم (3) التكلفة المتوقعة لأبنية المشروع المختلفة :

جدول رقم (3)

تكلفة أبنية المشروع

( بالدينار)

| اجمالي التكاليف | تكلفة المتر المربع | المساحة (م2) | البند |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.400 | 60 | 540 | بناء المصنع / هنجر حديدي |
| 7.500 | 75 | 100 | مبنى الإدارة / إسمنتي |
| 2.500 | 10 | 250 | خانات / قواطع إسمنتية للمواد الأولية |
| 6.000 | - | - | اخرى (ساحات معبدة وأسوار) |
| 3.600 | - | - | رسوم ترخيص وأتعاب هندسية |
| 52.000 | - | - | المجموع |

#### 4 . 3 عملية التصنيع

يمكن تلخيص عملية التصنيع بالخطوات التالية:

- تحضير الخلطة المطلوبة من اسمنت وحصمة منوعة 0

- يتم بعد ذلك ضخ الخليط إلى ماكينة تصنيع البلاط حيث تقوم هذه الماكينة آليا بتشكيل البلاط بواسطة قوالب خاصة وعلى حوامل حديدية (طبالي) 0

- التجفيف والسقاية بالماء لحين الجفاف التام واكتساب الصلابة المطلوبة.

4. 4  المعدات والآلات

يوضح الجدول رقم (4) المعدات والآلات اللازمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علماً بان الماكينات والأجهزة الرئيسية سيتم استيرادها وهي متوفرة من عدة مصادر سواء في أوروبا أو تركيا أو بعض دول جنوب شرق آسيا. ولغايات هذه الدراسة فسيتم اعتماد أسعار الماكينات المستوردة ومصدرها ايطاليا.

جدول رقم(4)

تكلفة المعدات والآلات والأجهزة المطلوبة

| التكلفة / دينار | العدد | البند |
| --- | --- | --- |
| 60.000 | 1 | ماكينة تصنيع البلاط اوتوماتيكية Block Maker تعمل على تشكيل وإنتاج البلاط بطاقة 60م2 / ساعة |
| 18.500 | 6 | قوالب لتشكيل البلاط بأشكال مختلفة مثل Square – Hexagon وغيرها عدد (6) |
| 15.000 | - | خلاط لمزج الرمل والاسمنت والمواد الأخرى سعة 375 لتر مزود بجهاز تلقيم وقشاط ناقل وأجهزة تحكم |
| 20.000 | 1 | رافعة شوكية بطاقة رفع (2) طن مزودة بـ غارفة سعة 500 لتر |
| 2.500 | 20 | طبالي حديدية قياس 150 سم X 75 سم |
| 4.000 | - | تمديدات كهروميكانيكية واجور ومواد تركيب |
| 120.000 |  | المجموع |

#### 5 الأثاث والتجهيزات

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن وجهاز حاسوب وهاتف وغيرها، وتقدر تكلفتها بحوالي (2.000) دينار.

4. 6 السيارات

افترض احتياج المشروع لسيارة نقل سيتم شراؤها مستعملة ، قدرت كلفتها بمبلغ 10.000 دينار

704   القوى العاملة

يبين الجدول رقم (5) احتياجات المشروع من القوى العاملة والأجور الشهرية والسنوية التي ستدفع لهم.

جدول رقم (5)

الرواتب والأجور ( بالدينار)

| الأجر السنوي | الأجر الشهري | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.600 | 300 | 1 | صاحب المشروع |
| 2.400 | 200 | 1 | إداري ومحاسب |
| 4.800 | 200 | 2 | عامل فني |
| 6.000 | 100 | 5 | عمال عاديين |
| 3.000 | 125 | 2 | سائق |
| 1.800 | 150 | 1 | مسؤول مبيعات |
| 1.200 | 100 | 1 | حارس |
| 22.800 |  | 13 | المجموع |

يضاف للرواتب أعلاه مساهمة المشروع في الضمان الاجتماعي والبالغة 11%.

4. 8 المواد الأولية

يوضح الجدول رقم (6) المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج واسعا رها ومعدل تكلفة المتر المربع الواحد من المواد الأولية.

جدول رقم (6)

المواد الأولية اللازمة

| التكلفة / دينار | الكمية المطلوبة | السعر / دينار | المادة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 20 كغم | 60 / طن | الاسمنت الأسود |
| 0.45 | 0.1 م3 | 4.5 / م3 | رمل السيل الناعم |
| 0.24 | 0.04 م3 | 6 / م3 | الكوارتز / سمسمية |
| 0.30 | 100 غم | 3 / كغم | الصبغات والألوان |
| 2.19 |  |  | المجموع |

تبلغ نسبة الفاقد أثناء عملية الإنتاج حوالي 10%، وعليه فان كلفة المتر المربع الواحد تساوي      (2.409) دينار. أي أن إجمالي تكاليف المواد للسنة الأولى من التشغيل تبلغ (173.450) دينار.

#### 9 الخدمات الضرورية

الخدمات الضرورية اللازمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات وللإنارة الاعتيادية والماء اللازم لعملية التصنيع والتنظيف والاستعمال الشخصي والوقود للرافعة الشوكية والسيارة، وتقدر كلفتها كما في الجدول رقم (7).

جدول رقم (7)

الخدمات الضرورية

| التكلفة / دينار | البند |
| --- | --- |
| 2.400 | الكهرباء |
| 5.000 | المياه |
| 2.000 | الوقود |
| 9.400 | المجموع |

#### 4. 10 برنامج تنفيذ المشروع

تقدر الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع حوالي 12 شهر، وذلك لإنجاز أعمال البناء المختلفة والتعاقد على شراء المعدات ووصولها للموقع وتركيبها وبدء التشغيل التجاري للمشروع.

#### 1  تكاليف التشغيل السنوية :-

يبين الجدول رقم (8) تكاليف التشغيل للسنة الأولى من الإنتاج.

جدول رقم (8)

تكاليف التشغيل

| التكلفة / دينار | البند |
| --- | --- |
| 173.450 | المواد الأولية |
| 25.308 | الرواتب والأجور |
| 10.000 | الإيجارات |
| 9.400 | الخدمات الضرورية |
| 5.760 | مصاريف التسويق |
| 5.300 | مصاريف تشغيلية أخرى |
| 229.218 | المجموع |

#### 5. 2 راس المال العامل

تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل بمبلغ (19.101) دينار وذلك باعتماد دورة إنتاجية مدتها شهر واحد.

#### 5. 3 نفقات التأسيس و ما قبل التشغيل

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل رسوم التسجيل والترخيص والتعاقد على المعدات وكذلك تكاليف إيصال الخدمات وفوائد ما قبل التشغيل وغيرها من المصاريف المتفرقة ، قدر إجمالي هذا البند بمبلغ 7.500 دينار .

#### 5. 4  ملخص تكاليف المشروع

يوضح الجدول رقم (9) إجمالي تكاليف المشروع المقدرة حسب هذه الدراسة.

جدول رقم(9)

إجمالي تكاليف المشروع المقدرة ( بالدينار)

| التكلفة / دينار | البند |
| --- | --- |
| 52.000 | أعمال البناء المختلفة |
| 120.000 | الأجهزة والمعدات |
| 2.000 | الأثاث والتجهيزات المكتبية |
| 10.000 | سيارة نقل |
| 500 | التأمينات المستردة |
| 184.500 | إجمالي تكاليف الأصول الثابتة |
| 7.500 | مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل |
| 19.101 | راس المال العامل |
| 211.101 | المجموع |

505   وسائل التمويل :-

سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة (100.000) دينار ويمثل 47 % من إجمالي تكاليف المشروع، بينما  تغطي باقي التكاليف من مصادر صاحب /  أصحاب المشروع الخاصة، علماً بان فائدة القرض 10% ولمدة 5 سنوات.

605   الفرضيات المالية

لأغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خلال الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من التكاليف الاستثمارية للأصول الثابتة، يسدد القرض على مدى 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة 10% سنوياً0 يبدأ المشروع بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية الأولى وبذلك فإن فترة التأسيس هي فترة سماح.

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 5 سنوات وذلك بالاعتماد على الأسس والفرضيات التالية:

- تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد الأولية ومدخلات الإنتاج ستكون نقدية.

- تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون نقدية.

- تم افتراض أن الأجور السنوية تزداد بمعدل 5 % سنوياً.

- اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل 15 %.

- تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل 12 %.

5. 7   الخلاصة

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة الأساسية وتحليل حساسية المشروع ، إن المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب الأرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي:

- يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين 26.692 دينار في السنة الأولى للتشغيل و 45.754 دينار للسنة الخامسة.

- سيوفر المشروع فرص عمل لثلاثة عشر موظفا وعاملا بما فيهم صاحب المشروع. تبلغ قيمة الأجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان الاجتماعي 25.308 دينار في السنة الأولى ليرتفع إلى مبلغ 30.762 دينار في السنة الخامسة.

- تتراوح نسبة العائد على الاستثمار بين 13.2 % في السنة الأولى و 27.9 % في السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 22.4% و 27.9 %.

- تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع NPV 119.585 دينار.

- يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع IRR 28.2 %.

- تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية للإيرادات إلى الاستثمارات 1.6

- تبلغ فترة الاسترداد للمشروع (4) سنوات.

- في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بين 10% و20 % يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد الأدنى اللازم للحكم على جدوى المشروع. إلا أن المشروع يعتبر حساسا لارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 20%، الأمر الذي يتطلب مراعاة ذلك.

1)  حساب الأرباح والخسائر

2)  التدفق النقدي

3) الميزانية التقديرية

4)  ملخص الاستنتاجات والمعايير المالية

# Text boxes

مشروع إنتاج البلاط الأسمنتي المعشق Interlock Tiles

2. المقدمة

3. دراسة السوق

4. الدراسة الفنية

5. الدراسة المالية

5. 8 ملاحق الدراسة